|  |
| --- |
| **변경관리 요청서** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **기안** | **검토** | **검토** | **검토** | **ERD변경** | **IF관리** | **승인** | **의견** |
| 김용진 | 김태우 |  |  |  |  | 이동호 |  |
| 08/06 | / | / | / | / | / | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **제 목** | [Bug 개선] 장치설비 ITEM 검색 로직 수정 | | | | | | | | | 변경관리번호 | | | 울산 설비통합관리(MTMS)\_20250725\_1 | |
| 작업일시 | 08/06 18:00 | | | | | | 배포일시 | | | 08/07 15:00 | | | | |
| 고객사명 | SK picglobal | | | | | 요청부서 | IT운영팀 | | | 요청자 | | 김용진 | | |
| 작업배경 | 개선/개발요청(O) / 오류수정() / 기타() | | | | | | | | | 요청번호(SOR) | | KSKP-ITSUPP-2025-00874 | | |
| 대상 시스템 | 울산 설비통합관리(MTMS) | | | | 프로그램 본 수 | | | 21본 | | Risk (심각도) | | 4 | | |
| 소속부서 | IT운영 | | | | | | 작업자/배포자 | | | 김용진/박진형 | | | | |
| DB 변경여부 | Y | 작업중 서비스 | | | | | Online | | | 고객정보 관련여부 | | | | N |
| 작업 구분 | 신규개발( ) / 프로그램수정( ) / DB( O ) / Configuration( ) / 기타( ) | | | | | | | | | | | | | |
| ERD변경여부(명세서변경) | | N | | | | | IF전문변경여부 | | | N | | | | |
| **[작업내용]** | | | | | | | | | | | | | | |
| 목적/개선내용 | 1. 목적  ITEM(설비명) 조회 시 이스케이프 문자 [, ], %, \_ 가 포함되어있으면 조회 되지 않음  2. 주요 내용  장치설비 조회 포함 화면 조회로직 일괄 수정  REM2100 - 장치  REM1910 - 고정장치등급관리  REM1920 - 열교환기 등급관리  아이템 팝업(설비정보검색)  RHM2100 - 작업계획(장치반)  RHM2102 - 작업계획(검사팀)  RHM2800 - 작업이력  RHM2200 - 검사이력(장치)  RHM2550 - 두께측정값(장치)  CCM110 - 파일관리  RHM2600 - 장치개방현황 | | | | | | | | | | | | | |
| 영향도 | 영향도 대상자 | | | 설비관리 사용자/관리자 | | | | | | | | | | |
| 영향 시스템 | | | 울산 설비통합관리(MTMS) | | | | | | | | | | |
| 영향도 | | | SP의 조회조건은 같으나 이스케이프 문자 처리만 추가한 건으로 별도의 영향도 없음. | | | | | | | | | | |
| 신규서비스  등록정보 | - UI기준으로 서비스명(화면명) 정리   |  |  | | --- | --- | | **구 분 [등록 항목 작성)** | **내 용** | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 배포 소스 | **1. 개발 소스**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **구분** | **대 상 소 스** | **SVN/소스버전** | **비고** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   **2. DB Object**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **구분** | **대 상 소 스** | **비고** | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_MASTER\_MainMenuItem\_SELECT | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_REM\_MASTER\_EQUIP\_SELECT\_REM2100 | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_REM\_GRADE\_EQUIP\_SELECT | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_REM\_GRADE\_EXCHANGER\_SELECT | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_MASTER\_SELECT\_POPUP | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_MASTER\_SELECT\_POPUP2 | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_MASTER\_SELECT\_POPUP3 | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_MASTER\_SELECT\_POPUP4 | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_WORK\_PLAN\_SELECT\_Plan\_RBI | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_WORK\_PLAN\_SELECT\_Result\_RBI | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_WORK\_PLAN\_SELECT\_Plan\_RBI\_PRINT2 | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_WORK\_PLAN\_SELECT\_Result\_RBI\_PRINT | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_WORK\_PLAN\_SELECT\_Plan\_RBI\_03 | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_WORK\_PLAN\_SELECT\_Result\_RBI\_03 | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_WORK\_PLAN\_SELECT\_Plan\_RBI\_PRINT2\_03 | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_WORK\_PLAN\_SELECT\_Result\_RBI\_PRINT\_03 | 수정 | | SP | SP\_SKC\_RHM2800\_SELECT\_LIST | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_RHM\_INSPECTION\_SELECT\_Mst | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_RHM\_THICK\_EQUIP\_SELECT\_Mst | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_FILE\_MASTER\_SELECT | 수정 | | SP | SP\_SKC\_T\_CCM\_MASTER\_SELECT\_RHM2600 | 수정 | | | | | | | | | | | | | | |
| DB변경내역 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Table 물리명** | **컬럼 물리명** | **컬럼 속성** | **변경 내용** | | N/A |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 코드성 데이터 변경 내역 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Code 테이블** | **변경 Code** | **변경 내용** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 동료검토  Checklist | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **중점 Check List 항목** | **○**/X/NA | **중점 Check List 항목** | **○**/X/NA | | 최종 소스 버전 확인 | N/A | SQL 실행 Plan 확인 | N/A | | 표준 문법 준수 여부 확인 | N/A | Biz. 요구사항 누락 여부 확인 | N/A | | 하드 코딩 여부 확인 | N/A | 주석 가이드 준수 여부 확인 | N/A | | Secure 코딩 준수 여부 확인 | N/A | Don’ts Case 점검 여부 확인 | N/A |   **※ 특이사항**   |  |  | | --- | --- | | **중점 Check List 항목** | **비고** | | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| 소스동료검토 | 수행 여부 | | N/A | | | | | | 수행 일시 | |  | | | |
| 수행 담당자 | |  | | | |
| NCI 점검 | 수행 여부 | | N/A | | | | | | NCI ID | |  | | | |
| 건수 | | 0건/ 0건/ 0건 (수행/조치/미조치)  **- 미조치 사유** : N/A | | | | | | | | | | | |
| NTM 점검 | NTM ID | |  | | | | | | 시나리오 건수 | | ***1*** | | | |
| 3rd-Party 점검 | 변경 여부 | | N/A | | | | | | 변경 모듈명 | |  | | | |
| Contingency Plan | -DB 원복 | | | | | | | | | | | | | |
| 모니터링 및  결과점검방안 | 배포 후 업무 처리 확인 | | | | | | | | | | | | | |

**첨부서류 : 테스트 Case(시나리오)/결과서(필수), 변경관리요청서 목록(선택)**