|  |
| --- |
| **변경관리 요청서** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **기안** | **검토** | **검토** | **검토** | **ERD변경** | **IF관리** | **승인** | **의견** |
| 이대경 | 김태우 |  |  |  |  | 이동호 |  |
| 08/06 | / | / | / | / | / | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **제 목** | [Bug 개선] 충유오더 조회 화면 출력 기능 개선(생산노드만 표시) | | | | | | | | | 변경관리번호 | | | 울산 생산관리(OLIVE)\_20250731\_1 | |
| 작업일시 | 08/06 18:00 | | | | | | 배포일시 | | | 08/07 13:00 | | | | |
| 고객사명 | SK picglobal | | | | | 요청부서 | IT운영팀 | | | 요청자 | | 이대경 | | |
| 작업배경 | 개선/개발요청(O) / 오류수정() / 기타() | | | | | | | | | 요청번호(SOR) | | KSKP-ITSUPP-2025-00894 | | |
| 대상 시스템 | 울산 생산관리(OLIVE) | | | | 프로그램 본 수 | | | 1본 | | Risk (심각도) | | 4 | | |
| 소속부서 | IT운영 | | | | | | 작업자/배포자 | | | 이대경/박진형 | | | | |
| DB 변경여부 | N | 작업중 서비스 | | | | | Online | | | 고객정보 관련여부 | | | | N |
| 작업 구분 | 신규개발( ) / 프로그램수정( O ) / DB( ) / Configuration( ) / 기타( ) | | | | | | | | | | | | | |
| ERD변경여부(명세서변경) | | N | | | | | IF전문변경여부 | | | N | | | | |
| **[작업내용]** | | | | | | | | | | | | | | |
| 목적/개선내용 | 1. 목적  -.현재 Logic 기준으로 Biz Parameter Tank Mapping 이중 지정되면 사용자가 해당 화면에 동일한 데이터가 중복으로 보이는 현상이 발생됨  . DPGFG3 IBC WH 제품에 노드 2종 정의로 중복 조회 발생(\*TK-5451, 외부IBC창고A)  -.외부IBC창고A는 DRUM 제품을 생산하는 노드가 아니므로 생산 노드에 대해선 중복조회되지 않도록 조치요청(김동환 선임대리)  . 기준정보 관리 상 제품과 노드는 1:1 매핑되도록 규정함(\*Project PI에서 구성)  2. 주요 내용  1. Biz Parameter: Tank Mapping 시 생산노드 출력여부 확인 기능 추가  2. 충유오더화면: 오더 조회 시 Mapping된 기준정보에서 생산노드가 아닐경우 조회되지 않도록 처리 | | | | | | | | | | | | | |
| 영향도 | 영향도 대상자 | | | 공장 MES 사용자/관리자 | | | | | | | | | | |
| 영향 시스템 | | | 울산 생산관리(OLIVE) | | | | | | | | | | |
| 영향도 | | | Drum 충유관리 오더 조회 조건 변경 | | | | | | | | | | |
| 신규서비스  등록정보 | - UI기준으로 서비스명(화면명) 정리   |  |  | | --- | --- | | **구 분 [등록 항목 작성)** | **내 용** | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 배포 소스 | **1. 개발 소스**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **구분** | **대 상 소 스** | **SVN/소스버전** | **비고** | | UI | SH301.xml | 2538 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   **2. DB Object**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **구분** | **대 상 소 스** | **비고** | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| DB변경내역 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Table 물리명** | **컬럼 물리명** | **컬럼 속성** | **변경 내용** | | N/A |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 코드성 데이터 변경 내역 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Code 테이블** | **변경 Code** | **변경 내용** | | TB\_FUNC\_LBL | SET RMK5\_LBL\_NM = '생산노드여부' | WHERE FUNC\_TYP\_CD = '1001'  AND FUNC\_CD = '1601'; | | TB\_FUNC\_GRP | SET RMK5 = 'Y' | WHERE FUNC\_TYP\_CD = '1001'  AND FUNC\_CD = '1601'; | | TB\_FUNC\_GRP | SET RMK5 = 'N' | WHERE FUNC\_TYP\_CD = '1001'  AND FUNC\_CD = '1601'  AND RMK2 = '외부IBC창고A'; | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 동료검토  Checklist | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **중점 Check List 항목** | **○**/X/NA | **중점 Check List 항목** | **○**/X/NA | | 최종 소스 버전 확인 | N/A | SQL 실행 Plan 확인 | N/A | | 표준 문법 준수 여부 확인 | N/A | Biz. 요구사항 누락 여부 확인 | N/A | | 하드 코딩 여부 확인 | N/A | 주석 가이드 준수 여부 확인 | N/A | | Secure 코딩 준수 여부 확인 | N/A | Don’ts Case 점검 여부 확인 | N/A |   **※ 특이사항**   |  |  | | --- | --- | | **중점 Check List 항목** | **비고** | | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| 소스동료검토 | 수행 여부 | | N/A | | | | | | 수행 일시 | |  | | | |
| 수행 담당자 | |  | | | |
| NCI 점검 | 수행 여부 | | N/A | | | | | | NCI ID | |  | | | |
| 건수 | | 0건/ 0건/ 0건 (수행/조치/미조치)  **- 미조치 사유** : N/A | | | | | | | | | | | |
| NTM 점검 | NTM ID | |  | | | | | | 시나리오 건수 | | ***1*** | | | |
| 3rd-Party 점검 | 변경 여부 | | N/A | | | | | | 변경 모듈명 | |  | | | |
| Contingency Plan | UI 원복 | | | | | | | | | | | | | |
| 모니터링 및  결과점검방안 | 배포 후 업무 처리 확인 | | | | | | | | | | | | | |

**첨부서류 : 테스트 Case(시나리오)/결과서(필수), 변경관리요청서 목록(선택)**